Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Немањина 22–26 Београд

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈАВНА НАБАВКА – Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2016

404-02-35/5/2016-22

Укупно број страна 35

Фебруар 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,  14/2015, 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12/2016, деловодни број: 404-02-35/1/2016-22 од 17. фебруара 2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 12/2016, деловодни број: 404-02-35/2/2016-22 од 17. фебруара 2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици ЈН бр. 12/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 2 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Техничка спецификација | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 5 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 9 |
| VI | Образац понуде | 19 |
| VII | Модел уговора | 23 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 29 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 30 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 31 |
| XI | Образац структуре цене | 32 |
| XII | Образац потврде наручиоца | 34 |
| XIII | Потврда о обиласку терена | 35 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Адреса: Немањина 22-26, 11 000 Београд

Интернет страница: www.minrzs.gov.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 12/2016 су грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Александра Милетић

Е- mail адреса: aleksandra.miletic@minrzs.gov.rs

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 12/2016 су грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици

Шифра из ОРН-а: 45000000 – грађевински радови

2. Партије

Набавка није обликована по партијама

III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Техничка спецификација дата је у Прилогу бр. 1 ове конкурсне документације и доступна је на следећој интернет адреси:

https://drive.google.com/file/d/0B2-37MwI1fDfeXltU3dXT3h4Nmc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B2-37MwI1fDfazB0QXVrS010bUE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B2-37MwI1fDfRTdxdDNuNExfNjg/view?usp=sharing

Напомене:

- Увид у пројектно-техничку документацију се може извршити сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова у периоду од 17. до 29. фебруара 2016. године на следећој адреси:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд, канцеларија бр. 35, V спрат.

- Обилазак локација на којима су предвиђени радови је обавезан. Том приликом ће заинтересованом лицу бити издата потврда која представља обавезну садржину понуде.

Термини за обилазак локација су предвиђени у периоду од 17. до 29.  фебруара 2016. године, радним данима,  између 08.00 и 14.00 часова.

Контакт особа за обилазак је Александра Милетић, aleksandra.miletic@minrzs.gov.rs

Локације предвиђене за обилазак су:

Завод за васпитање омладине Ниш

Божидарчева 37

18000 Ниш

Завод за васпитање деце и омладине Београд

Булевар ослобођења 219

11000 Београд

Дом за децу ометену у развоју "Колевка"

Јаше Игњатовића 6

24000 Суботица

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.1. Финансијски капацитет

- Да понуђач у претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015) и у току 2016. године није био у блокади.

1.2.2. Пословни капацитет

- Да је понуђач у последње две  године (2014. и 2015) извео радове на најмање 6 објеката чија је намена образовног или васпитног карактера, или смештајне намене за децу и омладину, и минимум једне радове на  партерном уређењу.  Сви наведени радови треба да буду  у  укупном износу не мањем од 60.000.000,00 динара без ПДВ, с тим да вредност радова на бар једном објекту треба да износи минимум 30.000.000,00 динара без ПДВ

- Да понуђач поседује сертификате за област грађевинских радова :

Сертификат ИСО 9001 – стандард за систем управљања квалитетом

Сертификат ИСО 14001 – стандард за систем управљања животном средином

Сертификате ОHSAS 18001 - стандард за систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду

Сертификате ИСО 50001 – стандард за систем управљања менаџмента енергијом

1.2.3. Кадровски капацитет

- Да понуђач има најмање 50 запослених  на одређено или неодређено време који су засновали радни однос код понуђача пре покретања предметног поступка јавне набавке;

- Да понуђач има најмање једног запосленог инжењера на одређено или неодређено време са минимум 15 година радног искуства који поседује лиценцу 410 или 411;

- Да понуђач има најмање једног запосленог инжењера на одређено или неодређено време са минимум 15 година радног искуства који поседује  лиценцу 450.

- Да понуђач има ангажоване:

Лице са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду – 1 извршилац

Зидар – 4 извршилац

Тесар – 2 извршилац

Столар – 2 извршилац

Хидроизолатор – 1 извршилац

Армирач – 1 извршилац

Возач теретног возила – 1 извршилац

Инсталатер грејања – 1 извршилац

Бравар – 1 извршилац

НК радник - 2 или више извршиоца.

1.2.4. Технички капацитет

- Да понуђач поседује у власништву грађевинску скелу, минимум 1000 m2;

- Да понуђач поседује у власништву грађевинску дизалицу, минимум 1 комад;

- Да понуђач поседује у власништву камион теретни до 10 тона, минимум 1 комад;

- Да понуђач поседује у власништву комби доставни, минимум 1 комад;

- Да понуђач поседује у власништву лако доставно возило, минимум 1 комад.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

  - Финансијски капацитет –  Потврда НБС о броју дана неликвидности за тражени период.

  - Пословни капацитет – Образац потврде наручиоца-оригинал, неоверена копија уговора са инвеститором и прве и последње стране оверене ситуације и неоверене копије наведених сертификата.

  - Кадровски капацитет – копије М обрасца за све запослене раднике,  неоверене копије радне књижице и уговора о раду, а за инжењере и  копија лиценце и потврда Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа. Као доказ да понуђач располаже са најмање 50 запослених потребно је доставити ППОД образац за последња 3 месеца која предходе месецу објављивања позива.

  - Технички капацитет – Пописна листа закључно са 31.12.2015. године и неоверена копија саобраћајне дозволе за сва возила, очитана саобраћајна дозвола и полиса осигурања.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Београд

са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици , број JН 12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21. марта 2016. године до 10,00 часова.

Отварање понуда обавиће се истог дана 21. марта 2016. године у 10,30 часова на адреси: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  Немањина 22-26, Београд II спрат, канцеларија број 8, крило Б, у присуству чланова комисије, понуђача и заинтересованих лица.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде;

- Модел уговора;

- Образац изјаве о независној понуди;

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона

- Доказе о испуњавању услова из члана 75 и 76. закона

- Доказе о испуњености додатних услова

- Образац структуре цене

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде

- Писмо о намерама банке за издавање гаранције за поврат аванса

- Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла

- Образац изјаве о средству финансијског обезбезбеђења

- Потврду о обиласку терена

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина бр. 22-26, 11 000 Београд,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици ЈН бр. 12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици ЈН бр. 12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици ЈН бр. 12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици ЈН бр. 12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је:

15 (петнаест) дана од дана закључења уговора по основу аванса у висини од 50 % од укупне цене услуга;

15 (петнаест) дана од дана испоруке предмета набавке у висини од преосталих 50 % од укупне цене услуга

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција на изведене радове 2 године

Гаранција на уграђену опрему 2 године

9.3. Захтев у погледу рока

Рок за извођење радова је 75 радних дана од дана увођења у посао у складу са обрасцем понуде.

Место извођења радова:

- Завод за васпитање омладине – Ниш; адреса: Божидарчева бр. 37, Палилула, Ниш;

- Завод за васпитање деце и омладине – Београд; адреса: Булевар Ослобођења бр. 219, Вождовац, Београд;

- Дом за децу ометену у развоју „Коелвка“; адреса: Јаше Игњатовића бр. 6, Суботица.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом извођења радова који су предмет јавне набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

9.6. Третирање отпада

Понуђач је дужан да о свом трошку поступи са предметним отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“ број 36/2009 и број 88/2010) и важећим подзаконским актима.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену је урачунато норма по часу, без навођења цене резервних делова.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Саве Машковића бр.3-5, Београд, www.poreskauprava.gov.rs Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановића бр.27a, Београд www.sepa.gov.rs и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина бр.22-26, Београд www.mpzzs.gov.rs Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина бр.22-26, Београд  www.minrzs.gov.rs

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде  у вредности од 10% са роком важења од 60 дана од дана отварања понуда.

Банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Понуђач је у обавези да достави писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за поврат аванса у износу од 50% са пдв.

Понуђач је у обавези да достави писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% .

Најкасније на дан потписивања уговора изабрани понуђач је у обавези да достави банкарску гаранцију за поврат аванса у износу од 50% и банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 10 % од укупно понуђене цене без ПДВ-а којом понуђач обезбеђује уредно испуњење својих обавеза из уговора.

Рок важења средстава финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока свих уговорених обавеза понуђача.

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику електронске поште на e-mail: aleksandra.miletic@minrzs.gov.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да да укаже и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 12/2016”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) ЗЈН који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену као најповољнија биће изабрана оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове. У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти понуђени гарантни рок на изведене радове као најповољнија биће изабрана понуда путем жреба.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: milica.mihailovic@minrzs.gov.rs, факсом на број: 011/3616599 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека Законског рока од 7 (седам) сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. У случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици ЈН бр. 12/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици ЈН бр. 12/2016

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Цена без ПДВ-а за грађевинске радове при Заводу за васпитање омладине - Ниш |  |
| Цена са ПДВ-ом за грађевинске радове при Заводу за васпитање омладине - Ниш |  |
| Цена без ПДВ-а за грађевинске радове при Заводу за васпитање деце и омладине – Београд |  |
| Цена са ПДВ-ом за грађевинске радове при Заводу за васпитање деце и омладине – Београд |  |
| Цена без ПДВ-а за грађевинске радове при Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици |  |
| Цена са ПДВ-ом за грађевинске радове при Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде | 30 дана |
| Рок завршетка радова |  |
| Гарантни период на изведене радове |  |
| Гарантни период на уграђену опрему |  |
| Место и начин испоруке |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА:

Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици

Закључен између:

МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

са седиштем у Београду, Немањина 22-26,

ПИБ 105007470, Матични број 17693697,

број рачуна 840-1620-21 Буџет Републике Србије

које по овлашћењу министра за

рад, запошљаваање, борачка и социјална питања

број: 021-01-34/3-2/2014-05 од 1. априла 2015. године,

заступа Драган Поповић, државни секретар

(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ),

Основ уговора:

ЈН Број:12/2016.

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка грађевинских радова на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици, за потребе Наручиоца, у свему према понуди Добављача, Техничкој спецификацији и Конкурсној документацији  који чине саставни део овог уговора.

ОБАВЕЗЕ УГОВOРНИХ СТРАНА

Члан 2

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи ____________________ динара без ПДВ-а.

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи ____________________динара са ПДВ-ом.

Уговорена вредност радова при Заводу за васпитање омладине - Ниш из члана 1. овог Уговора износи____________________ динара без ПДВ-а, односно ____________динара са ПДВ-ом.

Уговорена вредност радова при Заводу за васпитање деце и омладине – Београд из члана 1. овог Уговора износи____________________ динара без ПДВ-а, односно ____________динара са ПДВ-ом.

Уговорена вредност радова при Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици из члана 1. овог Уговора износи____________________ динара без ПДВ-а, односно ____________динара са ПДВ-ом.

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све трошкове за рад, материјал, алат и транспорт.

Члан 2а.

Добављач је ослобођен од плаћања ПДВ-а по посебној процедури коју прописује Пореска управа Министарства финансија Републике Србије, a спроводи Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Члан 3.

Укупно уговорена цена из члана 2.  овог Уговора је фиксна до краја реализације Уговора.

Наручилац ће Добављачу платити износ од 50% од укупне цене услуге које су предмет овог Уговора (без ПДВ-а) на име аванса у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања овог Уговора.

Наручилац ће Добављачу платити остатак од 50 % цене услуге које су предмет овог Уговора у року од 15 (петнаест) дана од испоруке предметне набавке.

Члан 4.

Добављач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења овог Уговора, Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења, преда оригинал банкарску гаранцију за поврат аванса у износу од 50% вредности Уговора, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора и оригинал банкарску гаранцију којом понуђач обезбеђује уредно испуњење својих обавеза из уговора, у висини од 10 % од вредности Уговора, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора.

Банкарска гаранција из става 1. овог члана мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и саставни је део Уговора.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

Члан 5.

Јединичне цене су фиксне и без обрачунатог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде. Добављач се обавезује да комплетан примерак техничке докуметације, као и документацију вођену у току реализације Уговора преда Наручиоцу.

Члан 6.

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2 ‰ (два промила) од уговорене вредности овог Уговора, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10 % уговорене вредности овог Уговора (без ПДВ-а).

Члан 7.

У случају да Добављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10 % уговорене вредности, Наручилац може ангажовати другог Извођача радова на терет Добављача.

Члан 8.

У случајевима одустанка од Уговора од стране Добављача или када је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10 % уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10 % укупно уговорене вредности овог Уговора, независно од права на накнаду штете и других захтева.

Члан 9.

Добављач се обавезује да предметне радове изведе у року од ______________ радних дана од дана увођења у посао, што се записнички констатује између овлашћених представника уговорних страна.

Члан 10.

Добављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема радова.

Добављач на уграђену опрему даје гаранцију у трајању од _________ године/а од дана пријема радова.

У наведеним гарантним роковима Добављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном Наручилац је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Добављача.

Члан 11.

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана1. овог Уговора врше представници уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Добављач мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника.

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и представник Добављача, о чему ће бити сачињен Записник.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Добављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откривен недостатак. У том случају Добављач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак.

Члан 12.

У току вршења радова, Добављач се мора придржавати општих и посебних мера безбедности и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

Члан 13.

Добављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца.

Потписивањем Уговора, Добављач прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне провере од стране надлежног државног органа.

Члан 14.

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 15.

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нередивећег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично. Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.

Члан 16.

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач непоравдано касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана од дана увођења у посао.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уколико извршени радови не одговарају квалитету из понуде број: ________ од __.__. 2016. године (попуњава Наручилац).

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА

Члан 17.

Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене у било којем од података прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, о тој промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописан начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 19.

Измене и допуне овог Уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 20.

Овај Уговор je закључен даном потписивања обе уговорне стране.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора.

Члан 21.

Овај Уговор је временски ограничен на 120 дана од дана закључења Уговора.

Члан 22.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати надлежни суд у Београду.

Члан 23.

Овај  уговор сачињен је у 6 (шест) истоветна примерака, од којих 2 (два) примерка за Добављача и 4 (четири) примерка за Наручиоца.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДОБАВЉАЧ |
| --- | --- | --- |

Напомене: Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке грађевинских радова на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици бр ЈН 12/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке грађевинских радова на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботицибр ЈН 12/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. Бр. | Предмет | Количина | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| 1. Адаптација и инвестиционо одржавање на објекту Прихватне станице за малолетне мигранте без пратње при Заводу за васпитање омладине - Ниш |  |  |  |  |
| 1.1 | Рушење, демонтаже и припремни радови | 1 |  |  |
| 1.2 | Зидарски радови | 1 |  |  |
| 1.3 | Столарски радови | 1 |  |  |
| 1.4 | Керамичарски и терацерски радови | 1 |  |  |
| 1.5 | Сувомонтажни и молерско фарбарски радови | 1 |  |  |
| 1.6 | Водовод | 1 |  |  |
| 1.7 | Електричне инсталације | 1 |  |  |
| 1.8 | Чишћење објекта | 1 |  |  |
| 2. Адаптација и инвестиционо одржавање на објекту Прихватне станице за малолетне мигранте без пратње при Заводу за васпитање деце и омладине - Београд |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаже | 1 |  |  |
| 2.2 | Зидарски радови | 1 |  |  |
| 2.3 | Столарски радови | 1 |  |  |
| 2.4 | Браварски радови | 1 |  |  |
| 2.5 | Керамичарски радови | 1 |  |  |
| 2.6 | Подополагачки радови | 1 |  |  |
| 2.7 | Сувомонтажни и молерско-фарбарски радови | 1 |  |  |
| 2.8 | Разни радови | 1 |  |  |
| 3. Доградња Прихватне станице за малолетне мигранте без пратње при Дому за децу ометену у развоју "Колевка" |  |  |  |  |
| 3.1 | Архитектонско-грађевински радови | 1 |  |  |
| 3.2 | Спољашње уређење | 1 |  |  |
| 3.3 | Прикључци водовода и канализације | 1 |  |  |
| 3.4 | Унутрашњи водовод и канализација објекта | 1 |  |  |
| 3.5 | Термотехничке инсталације | 1 |  |  |
| 3.6 | Електроенергетске инсталације | 1 |  |  |
| 3.7 | Телекомуникационе и сигналне инсталације | 1 |  |  |
| 4 |  |  | Укупно без ПДВ-а |  |
| 5 |  |  | ПДВ % |  |
| 6 |  |  | Укупно са ПДВ-ом |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати цену без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у 4. ред уписати укупан износ свих предмета у укупним количинама без ПДВ-а;

- у 5. ред уписати износ ПДВ-а;

- у 6. ред уписати укупан износ свих предмета у укупним количинама са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА

Предмет набавке: отворени поступак јавне набавке – Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици, број ЈН 12/2016

| Назив наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Телефон |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (2) Закона о јавним набавкама,

наручилац издаје

П О Т В Р Д У

Да је___________(назив ПОНУЂАЧА), из _______________________________ (седиште), у претходних пет година реализовао уговор:

Назив уговора:__________________________

Број и датум закључења уговора:_____________________

Вредност уговора:_______________________________

Предмет уговора:_____________________________

Вредност уговора:______________________ динара без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев _______________________ (назив ПОНУЂАЧА)

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке „Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици“ за потребе Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, број ЈН 12/2016, и у друге сврхе се не може користити.

Место:___________________

Датум:___________________

Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује,

Наручилац ____________________________

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце-купце из

референтне листе.

XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКАТА

Наручилац: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, издаје:

ПОТВРДУ

Којом потврђујемо да је понуђач ______________________________

(назив и седиште понуђача)

извршио обилазак објеката,  који су предмет отвореног поступка јавне  набавке  Грађевински радови на инвестиционом одржавању, адаптацији, доградњи и реконструкцији прихватних центара за малолетне мигранте при Заводу за васпитање омладине - Ниш; Заводу за васпитање деце и омладине – Београд; и Дому за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици,   ЈН 12/2016.

У ______________

Дана ____________                                                                       За Наручиоца

_________________